Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

08.12.2020   № 21

п. Пола

| Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Полавского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2021 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Совета депутатов Полавского сельского поселения от 31.10.2013 №140 «О создании муниципального дорожного фонда Полавского сельского поселения», Совет депутатов Полавского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Полавского сельского поселения (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «ИнформПола» и разместить на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.savinoadm.ru

Глава сельского поселения                                          С.М.Петров

Приложение 1

к решению Совета депутатов Полавского сельского поселения

от 08.12.2020 № 21

План

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах

Полавского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов.

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь (кв.м.) | Длина (м) | Ориентировочная ширина (м) | Состояние элементов существующей дороги (дефекты) | План мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул. Мира п.Пола | 8065,2 | 1344,2 | 6,0 | Значительный износ асфальтного покрытия. Проезжая часть имеет повреждения в виде просадок и выбоин. | Устройство покрытия из а/бетонной смеси и подсыпка обочин – протяженностью З00 м, (участок от пересече-ния ул.Мира и пер. Мирный до перекрестка с ул.Зеленая) | Устройство покрытия из а/бетонной смеси и подсыпка обочин – протяженностью 200м (участок от магазина ИП Малюков до пересечения ул.Мира и пер.Мирный) |  |
| 2 | д.Беглово | 3856,0 | 964,0 | 4,0 | Значительный износ грунтового покры-тия, выбоины, ямы. | Ремонт в щебеночном исполнении - протяженностью 369 м (участок к воинскому захоронению) |  | Ремонт в щебеночном исполнении - протяженностью 260 м (участок от дома № 7 в сторону домов № 26 и 29) |
| 3 | ул.Вокзальная п.Пола | 1606,2 | 267,7 | 6,0 | Верхний слой асфальтобетонного покрытия на дороги имеет многочисленные трещины, выбоины, просадки, нарушения поперечного профиля; |  | Ремонт в асфальтном исполнении и подсыпка обочин – протяженностью 267,7 м |  |
| 4 | ул.Парковая п.Пола | 10078,56 | 1399,8 | 7,2 | Значительный износ асфальтного покрытия. Проезжая часть имеет повреждения в виде просадок и выбоин. |  | Ремонт в асфальтном исполнении и подсыпка обочин – протяженностью 300 м | Ремонт в асфальтном исполнении и под-сыпка обочин – про-тяженностью 300 м |
| 5 | ул.Ташкентская п.Пола | 2011,0 | 402,2 | 5,0 | Износ асфальтного покрытия, проезжая часть имеет повреждения в виде просадок и выбоин |  |  | Ремонт в асфальтном исполнении и подсыпка обочин – протяженностью 402,2 м |
| 6 | ул.Трудовая д.Турно | 1578,8 | 394,7 | 4,0 | Покрытие практически отсутствует, так как много лет дорога не спользовалась. Дорога имеет колеи, местами из-за неиспользования имеется кустарник |  |  | Восстановление дорожного покрытия в песчано-гравийном исполнении – протяженностью 394,7 м, вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков; |
| 7 | д.Березка | 2332,0 | 558,0 | 4,0 | Не значительный износ грунтового покрытия, местами имеются небольшие выбоины. | Профилирование грейдером с добавлением ПГС |  |  |
| 8 | д.Борки | 2492,0 | 623,0 | 4,0 | значительный износ грунтового покрытия, местами имеются небольшие выбоины. | Профилирование грейдером с добавлением ПГС; |  |  |
| 9 | д.Кузьминское (трубопереезд) | - |  |  | Имеются просадки трубопереезда, в результате чего в месте просадки выявлен провал асфальтобетонного покрытия | Замена трубопереезда, устройство покрытий из асфальтобетонных смесей |  |  |
| 10 | ул.Механизаторов п.Пола (трубопереезд) | - |  |  | Имеются просадки трубопереезда, в результате чего в месте просадки выявлен провал грунта | Замена трубопереезда, устройство покрытий из ПГС |  |  |
| 11 | ул.Набережная п.Пола (трубопереезд) | - |  |  | Имеются просадки трубопереезда, в результате чего в месте просадки выявлен провал грунта |  | Замена трубопереезда, устройство покрытий из ПГС |  |