Российская   Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022     № 43

п. Пола

### О внесении изменений и дополнений

### в муниципальную Программу Полавского

### сельского поселения  «Развитие, ремонт

### и содержание автомобильных дорог общего

### пользования местного значения, в границах

### населенных пунктов, проездов, тротуаров

### и общественных территорий в Полавском

### сельском поселении на 2020 -2025 годы»,

### утвержденную постановлением администрации

### сельского поселения от 17.01.2020 № 02

В соответствии с Федеральными законами от  06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Полавского   сельского поселения от 25.09.2019 № 63 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести изменения дополнения в муниципальную программу Полавского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2020 -2025 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 17.01.2020 № 02  (далее Программа):

1.1. строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Итого: 17030,73790 тыс.руб. в том числе: областной бюджет – 6999,0 тыс.руб., софинансирование – 1480,601 тыс.руб., бюджет сел. пос-я – 8551,1369 тыс.руб. 2020 год – 3826,56303 тыс.руб. из них: областной бюджет - 1204,0 тыс.руб., софинансирование – 1174,701 тыс.руб., бюджет сел. пос-я – 1447,86203 тыс.руб 2021 год – 4168,61749 тыс.руб. из них: областной бюджет – 1822,0 тыс.руб., софинансирование – 95,9 тыс.руб., бюджет сел. пос-я – 2250,71749 тыс.руб. 2022 год – 3795,59738 тыс.руб. из них: областной бюджет - 1703,0 тыс.руб., софинансирование – 90,0 тыс.руб., бюджет сел. пос-я – 2002,59738 тыс.руб. 2023 – 2604,74 тыс.руб. из них: областной бюджет - 1135,0 тыс.руб., софинансирование – 60,0 тыс.руб., бюджет сел. пос-я – 1409,74 тыс.руб. 2024 – 2635,22 тыс.руб. из них: областной бюджет - 1135,0 тыс.руб., софинансирование – 60,0 тыс.руб., бюджет сел. пос-я – 1440,22 тыс.руб. 2025 – »; |
| --- | --- |

1.2. Раздел «Мероприятия муниципальной программы» изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «ИнформПола» и на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения.

Глава сельского поселения        С.М. Петров

Мероприятия муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показа-тель (номер целевого показате-ля из пас-порта муници-пальной програм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Обеспечение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.1. | бюджет сельского поселения | - | 0,0 | 100,0 | - | - |  | - |
| 1.2. | Содержание проезжей части автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.1. 1.2. | итого | 1325,19810 | 1678,39482 | 1145,25299 | 1279,74 | 960,22 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1325,19810 | 1678,39482 | 1136,03586 | 1279,74 | 960,22 |  |  |
| 1.3. | Ремонт дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.3. 1.4. 1.5. | итого | 2378,70100 | 2369,29079 | 2370,34439 | 1195,0 | 1495,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1204,00000 | 1822,0 | 1703,0 | 1135,0 | 1135,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | софинанси-рование | 1174,701 | 95,9 | 90,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сел. Поселения |  | 451,39079 | 577,34439 | 0 | 300,0 |  |  |
| 1.3.1. | п.Пола, ул.Мира (участок от перекрестка ул.Комсомольская до дома № 8а (магазин Старорусский кооператив) в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация сельского поселения | 2020 год | 1.3. 1.4. 1.5. | итого | 2044,32000 | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1023,08919 | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | бюджет сел. поселения | 1021,23081 | - | - | - | - |  | - |
| 1.3.2. | д.Ключи (участок № 1) | Администрация сельского поселения | 2020 год | 1.3. 1.4. 1.5. | итого | 334,38100 | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 180,91081 | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | бюджет сел. поселения | 153,47019 | - | - | - | - |  | - |
| 1.3.3. | п.Пола ул.Мира - участок с асфальтовым покрытием от пересечения ул.Мира и пер. Мирный до перекрестка с ул.Зеленая, протяженность 300м в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация сельского поселения | 2021 год | 1.3. 1.4. 1.5. | итого |  | 1489,74184 | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1415,25474 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | софинанси-рование |  | 74,48710 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сел. Поселения |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | д.Беглово (участок от перекрестка с автомобильной дорогой межмуниципального значения Кузьминское-Беглово до д.4) | Администрация сельского поселения | 2021 год | 1.3. 1.4. 1.5. | итого |  | 330,49256 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 313,96793 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | софинанси-рование |  | 16,52463 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сел. Поселения |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Ремонт трубопереезда под автомобильной дорогой общего пользования местного значения пер. Железнодорожный, п. Пола | Администрация сельского поселения | 2021 год | 1.3. 1.4. 1.5. | итого |  | 69,450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 41,10718 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | софинанси-рование |  | 2,16586 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сел. поселения |  | 26,17696 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Ремонт трубопереезда под автомобильной дорогой общего пользования местного значения ул. Набережная, п. Пола | Администрация сельского поселения | 2021 год | 1.3. 1.4. 1.5. | итого |  | 87,296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 51,67015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | софинанси-рование |  | 2,72241 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сел. поселения |  | 32,90344 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования ул. Наманганская п. Пола | Администрация сельского поселения | 2021 год | 1.3. 1.4. 1.5 | бюджет сельского поселения |  | 145,442 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская п.Пола | Администрация сельского поселения | 2021 год | 1.3. 1.4. 1.5 | бюджет сельского поселения |  | 120,07339 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования Подъездной путь к МКЖД № 4,6,8,10 ул. Мира п. Пола | Администрация сельского поселения | 2021 год | 1.3. 1.4. 1.5 | бюджет сельского поселения |  | 126,795 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Парковая п.Пола от ул.Пионерская протяженностью 300 м , в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация сельского поселения | 2022 год |  | итого |  |  | 2370,34439 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1703,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | софинанси-рование |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  | 577,34439 |  |  |  |  |
| 1.4. | Изготовление, согласование и проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог и подъездных путей к МКД | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.3. 1.4. 1.5. | бюджет сельского поселения | 122,66393 | 78,48188 | 89,21752 | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 1.5. | Ремонт проездов к многоквартирным домам населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.6. 1.7. | бюджет сельского поселения | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.6. | Создание информационного раздела «Обеспечение безопасности дорожного движения» на официальном сайте администрации Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.8 | без материаль-ных затрат | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.7. | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.8 | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.8. | Изготовление и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования в границах населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.8 | бюджет сельского поселения |  | 0,0 | 40,78248 | 0 | 50,0 |  |  |
| 1.9. | Контрольная приемка выполненных работ | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.8 | бюджет сельского поселения |  | 42,45 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3826,56303 | 4168,61749 | 3795,59738 | 2604,74 | 2635,22 |  |  |