Российская   Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020     № 02

п. Пола

### Об утверждении  муниципальной Программы

### Полавского сельского поселения  «Развитие,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, в

границах населенных пунктов,проездов,

тротуаров и общественных территорий в

Полавском сельском поселении на

2020 -2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от  8 ноября  2007 года         № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Полавского   сельского поселения от 25.09.2019 № 63 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полавского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2020 -2025 годы» (далее Программа):

2. Считать утратившими силу с 01 января 2020 года постановления Администрации Полавского сельского поселения:

от 14.11.2014 № 104 «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

### от 10.03.2015 № 19 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 12.05.2015 № 36 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 23.06.2015 № 55 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 09.11.2015 № 96 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 29.12.2015 № 131 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 29.06.2016 № 80 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 104 (в редакции №131 от 2.12.2015)»;

от 27.09.2016 № 110 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы», утверждённую постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 104 (в редакции №80 от 29.06.2016)»;

от 29.12.2016 № 171 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 03.07.2017 № 48 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 29.12.2017 № 100 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 01.08.2018 № 79 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 26.12.2018 № 123 «О внесении изменений  и дополнений в постановление Администрации сельского поселения №104 от 14.11.2014 «Об утверждении муниципальной Программы Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

от 26.02.2019 № 11 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2021 годы»;

от 15.07.2019 № 48 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2021 годы»;

от 27.12.2019 № 111 «О внесении изменений в муниципальную Программу Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2021 годы»;

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «ИнформПола» и на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения.

Глава сельского поселения                             С.М. Петров

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения

от 17.01.2020   № 02

Муниципальная программа

«Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2020 -2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Полавского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. Улучшение состояния проездов в пределах границ сельского поселения. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и тротуарах в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории Полавского сельского поселения и искусственных сооружений на них; Обеспечение качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы; Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов населенных пунктов; Проведение мероприятий по организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельского поселения и обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. |
| Подпрограммы муниципальной программы <*> | отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Итого: 8290,6 тыс.рублей в том числе: областной бюджет – 3612,0 тыс.рублей, бюджет сельского пос-я – 4678,6 тыс.рублей. 2020 год – 2614,9 тыс.рублей из них: Областной бюджет - 1204,0 тыс.руб. бюджет сел. пос-я – 1410,9 тыс.руб 2021 год – 2649,6 тыс.рублей из них: Областной бюджет – 1204,0 тыс.руб. бюджет сел. пос-я – 1445,6 тыс.руб. 2022 год – 2726,1 тыс.рублей из них: Областной бюджет - 1204,0 тыс.руб. бюджет сел. пос-я – 1522,1 тыс.руб. 2023 – 300 тыс.рублей 2024 – 2025 – |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения; - увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения; - улучшение состояния проездов к многоквартирным домам в пределах границ Полавского сельского поселения, что позволит повысить степень благоустройства дворовых территорий. - снижение уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения |

<*> Указываются при наличии.

1. Характеристика текущего состояния в области развития, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий Полавского сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере;

Социально-экономическое развитие поселения на среднесрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала поселения, а развитие транспортной инфраструктуры - как одну из приоритетных задач.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории поселения, реконструкция и строительство дорог и улиц, ремонт проездов к многоквартирным домам  является одной из ключевых задач администрации сельского поселения.

Для поселения характерны следующие проблемы:

динамично развивающийся сектор жилой застройки характеризуется расширением территорий общего пользования (подъездных путей к многоквартирным домам, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

высокий уровень физического износа дорожного покрытия на территории поселения.

В настоящее время состояние более 65 процентов улично-дорожной сети на территории поселения находятся в ненадлежащем состоянии. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобильный поток в населенных пунктах, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. На территории Полавского сельского  поселения требуется ремонт подъездных путей к многоквартирным домам. Большая часть дорог и подъездных путей требующих ремонта  это дроги грунтовые, которые очень быстро приходят в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  в  полной  мере  современным требованиям.   Значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов к многоквартирным домам.  Поэтому проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения, проездов  необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, на территории поселения,  в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат. Перечень улиц, подъездных путей к многоквартирным домам подлежащих ремонту, составлен на основании предложений депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения и анализа обращений жителей населенных пунктов в Администрацию сельского поселения.

Протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Полавского сельского поселения составляет 36,3 км, из них 6,7 км, имеют  твёрдое покрытие (асфальт), щебеночно-гравийным покрытием 1,9 км, грунтовое покрытие 26,7 км., 43 трубопереезда.

Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование на проведение дорожного обслуживания на территории поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям на территории  сельского поселения, составляет более 65%. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог, проездов на территории поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дорог;

2) сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта;

3)  улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения –  для создания более комфортных условий проживания населения.

4) довести техническое и эксплуатационное состояние проездов к многоквартирным домам  до нормативных требований, организовать проведение подъездных путей к многоквартирным домам.

2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

Основными показателями реализации государственной программы являются:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения –  для создания более комфортных условий проживания населения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена с риском повышения уровня инфляции  по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, риском сокращения объемов финансирования затрат на содержание и ремонт дорог.

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике.

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов.

Техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля

за ходом ее выполнения;

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2025 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Мониторинг  хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация сельского поселения в лице ответственного исполнителя. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля  года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Специалист, ответственный за формирование бюджета сельского поселения, представляет ответственному исполнителю Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений  в объемы финансирования муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года  и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме утвержденной постановлением Администрации сельского поселения  25.09.2019 № 63 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», и направляет их   Главе сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2018 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля обслуживаемых искусственных сооружений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, не менее. | км | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.4. | Количество отремонтированных искусственных сооружений, | шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границ населенных пунктов, на территории сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, | % | 70 | 66 | 64 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 1.6. | Количество отремонтированных проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, не менее. | кв.м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.7. | Доля протяженности проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, | % | 53 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 1.8. | Снижение количества обращений в Администрацию сельского поселения о неудовлетворительном состоянии дорог | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Мероприятия муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. | Задача - Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории Полавского сельского поселения и искусственных сооружений на них; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация автомобиль-ных дорог общего пользо-вания, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.1. | бюджет сельского поселения | 100,0 | - | - | - | - |  | - |
| 1.2. | Содержание проезжей части автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.1. 1.2. | бюджет сельского поселения | 524,9 | 659,6 | 736,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача - Обеспечение качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.3. 1.4. 1.5. | бюджет сел. поселения | 616,0 | 616,0 | 616,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1204,0 | 1204,0 | 1204,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1820,0 | 1820,0 | 1820,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Проверка и согласование сметной документации на ремонт автомобильных дорог и подъездных путей к МКД | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.3. 1.4. 1.5. | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 3. | Задача - Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт проездов к многоквартирным домам населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт проездов к многоквартирным домам населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.6. 1.7. | бюджет сельского поселения | - |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 4. | Задач - Проведение мероприятий по организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельского поселения и обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание информационного раздела «Обеспечение безопасности дорожного движения» на официальном сайте администрации Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.8 | без материаль-ных затрат | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.8 | бюджет сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |  |
| 4.3. | Изготовление и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования в границах населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2025 гг | 1.8 | бюджет сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2614,9 | 2649,6 | 2726,1 | 300,0 |  |  |  |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или

источники получения информации

«Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2020 -2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения % | Определяется как отношение протяженности обслуживаемых дорог. к общей протяженности дорог | Администрация сельского поселения |
| 2. | Доля обслуживаемых искусственных сооружений % | Определяется как отношение количества обслуживаемых искусственных сооружений, к общему колиству искусственных сооружений | Администрация сельского поселения |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, не менее км | Определяется как суммарное значение протяженности дорог, отремонтированных в отчетный период | Администрация сельского поселения |
| 4. | Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт | Определяется как суммарное значение искусственных сооружений, отремонтированных в отчетный период | Администрация сельского поселения |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границ населенных пунктов, на территории сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, % | Определяется как отношение протяженности дорог не отвечающих нормативам, к общее общей протяженности дорог, за отчетный период | Администрация сельского поселения |
| 6. | Количество отремонтированных проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, не менее кв.м | Определяется как суммарное значение протяженности проездов, отремонтированных в отчетный период | Администрация сельского поселения |
| 7. | Доля протяженности проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, % | Определяется как отношение протяженности проездов не отвечающих нормативам, к общей протяженности х проездов за отчетный период | Администрация сельского поселения |
| 8. | Снижение количества обращений в Администрацию сельского поселения о неудовлетворительном состоянии дорог шт | Определяется как суммарное значение поданных обращений в отчетный период | Администрация сельского поселения |