- Российская Федерация

- Новгородская область Парфинский район

- Администрация  Полавского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 86 п.Пола Об утверждении муниципальной программы Полавского сельского поселения «Информатизация Полавского сельского поселения на 2019-2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации  Полавского сельского поселения от 25.09.2019 № 63 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести изменения в муниципальную программу Администрации Полавского сельского поселения «Информатизация Полавского сельского поселения на 2019-2022 годы» (далее –Программа), утвержденную постановлением Администрации Полавского сельского поселения от 02.09.2019 № 60, изложив в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «ИнформПола» и на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                      С.М. Петров

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Полавского сельского поселения

от  12.12.2019 г.  № 86

Муниципальная программа Полавского сельского поселения                 «Информатизация Полавского сельского поселения на 2019-2022 годы»

Паспорт муниципальной  программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Полавского сельского поселения Парфинского района Новгородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления на основе развития информационно-коммуникационных технологий |
| Задачи муниципальной программы | Повышение доступности информационных ресурсов Администрации Полавского сельского поселения для организаций и граждан Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Полавского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы <*> | Отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Источник финансирования – бюджет сельского поселения, объем финансирования 32,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 25,0 тыс. рублей; 2020 год - 7,5 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -своевременное размещение информации на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения до 100 % к 2022 году позволит повысить доступ граждан, организаций к информационным ресурсам Администрации Полавского сельского поселения; - обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления; -повышение уровня оснащения рабочих мест современным компьютерным оборудованием к 2022 году до 100% приведёт к сокращению времени предоставления муниципальной услуги и снижение издержек, связанных с личным обращением граждан; - упрощение системы подачи документов и ознакомление с перечнем необходимых документов через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. |

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Полавского сельского поселения  приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере

Муниципальная программа «Информатизация Полавского сельского поселения на 2019-2022 годы» (далее - Программа)  разработана с целью реализации политики информатизации, проводимой Правительством Российской Федерации и основывается на стратегических принципах социально-экономического развития Полавского сельского поселения». Администрация как орган местного самоуправления при исполнении своих полномочий обязана использовать современные информационные технологии как один из инструментов достижения целей развития и реформирования своих систем управления.

Создание Программы вызвано необходимостью развития информатизации в Администрации Полавского сельского поселения (далее – администрация), повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Внедрение передовых технологий в области информационных и коммуникационных услуг является важнейшим процессом в социально-экономическом развитии территории любого муниципального образования, позволяет оптимизировать процессы управления, повышать производительность труда.

В настоящее время получение необходимой информации о муниципальных услугах и непосредственно муниципальных услуг юридическими и физическими лицами в большинстве случаев требует непосредственного обращения в органы местного самоуправления, формирования запросов и предоставления необходимой информации на бумажном носителе. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения и организаций.

Администрацией предприняты все организационно-технические меры по предоставлению в электронной форме муниципальных услуг, в том числе первоочередных, путем размещения на официальном сайте http://admpola.ru информации о предоставляемых муниципальных услугах (административные регламенты) размещены бланки заявлений и иных документов, доступные для копирования, размещены адреса электронной почты администрации.

На сегодняшний день в Администрации Полавского сельского  поселения  созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы администрации на основе широкого применения информационно-коммуникационных технологий:

•	удовлетворенность в современной вычислительной технике составляет 60%;

•	создана локальная сеть администрации, которая дала возможность экономии рабочего времени специалистов администрации;

•	организовано подключение локальной сети администрации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

•	все  сотрудники администрации обеспечены возможностью доступа в сеть Интернет;

•	создан и функционирует официальный сайт Администрации Полавского сельского поселения, на котором размещена информация о деятельности, о важнейших событиях и проводимых в муниципальном образовании мероприятиях, об оказываемых населению муниципальных услугах, нормативно-правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью органов местного самоуправления;

•	в штате администрации отсутствует специалист по информационным технологиям.

Таким образом, в Администрации Полавского сельского поселения возможно дальнейшее расширение спектра применения информационно-коммуникационных технологий и наращивание темпов внедрения автоматизированных решений.

Однако  существуют проблемы, требующие скорейшего разрешения.

За последнее время удалось улучшить оснащенность средствами вычислительной и оргтехники органов администрации. Тем не менее, в настоящее время  40% вычислительной техники требует модернизации или замены (устаревшие модели старше 5 лет).

В виду отсутствия специалиста по информационным технологиям Администрация нуждается в оказании поддержки по техническому сопровождению со стороны.

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы с предложениями о мерах по их минимизации

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры.

К наиболее существенным рискам при реализации финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

- Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля

за ходом ее выполнения

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы администрация:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

- обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы;

- обеспечивает развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет финансовый орган Администрации Полавского  сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Администрации Полавского  сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с  Главой администрации Полавского сельского поселения, и направляет в  финансовый орган поселения.

4. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2018 год) | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1.Муниципальная программа «Информатизация Полавского сельского поселения на 2019-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень своевременности размещения информации на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 | Уровень доступа к бланкам заявлений, иных форм документов в электронном виде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, от общего количества муниципальных услуг, предоставленных (оказанных) Администрацией сельского поселения, не менее | % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |  |  |
| 1.4 | Уровень оснащения рабочих мест современным компьютерным оборудованием | % | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.5 | Степень оснащенности системными программными обеспечениями | % | 65 | 65 | 75 | 80 | 80 |  |  |
| 1.6 | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

5.Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение доступности информационных ресурсов Администрации Полавского сельского поселения для организаций и граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Публикация информации о стандартах и регламентах оказания муниципальных услуг, нормативно-правовых актов на официальном сайте Администрации сельского поселения | Администрация Полавского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1 1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| 1.2 | Предоставление доступа к бланкам заявлений, иных форм документов путём их размещения в доступном формате на официальном сайте Администрации сельского поселения | Администрация Полавского сельского поселения | 2019-2022 | 1.2 | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| 1.3 | Еженедельный мониторинг размещенной информации на официальном сайте сельского поселения | Администрация Полавского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1 | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Полавского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка и дальнейшее расширение информационных сервисов официального сайта Администрации сельского поселения (хостинг, техподдержка, регистрация домена) | Администрация Полавского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1 1.2 | Бюджет поселения | - | 7,5 | - | - |
| 2.2 | Техническое оснащение рабочих мест в Администрации сельского поселения современным компьютерным оборудованием | Администрация Полавского сельского поселения | 2019-2022 | 1.4 1.5 1.6 | Бюджет поселения | 25,0 | - | - | - |

6. ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или получения информации источники

«Информатизация Полавского сельского поселения на 2019-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень своевременности размещения информации на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения, % | Определяется как отношение размещенных на сайте официальных документов к общему числу НПА | Администрация сельского поселения |
| 2 | Уровень доступа к бланкам заявлений, иных форм документов в электронном виде, % | - | Администрация сельского поселения |
| 3 | Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, от общего количества муниципальных услуг, предоставленных (оказанных) Администрацией сельского поселения, не менее, % | Определяется как отношение предоставленных муниципальных услуг в электронном виде от общего количества муниципальных услуг | Администрация сельского поселения |
| 4 | Уровень оснащения рабочих мест современным компьютерным оборудованием, % | % оснащения рабочих мест современным компьютерным оборудованием от общего числа рабочих мест | Администрация сельского поселения |
| 5 | Степень оснащенности системными программными обеспечениями, % | % от общего количества персональных компьютеров | Администрация сельского поселения |
| 6 | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение, % | % от общего числа персональных компьютеров к компьютерам, на которых используется лицензионное программное обеспечение | Администрация сельского поселения |

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы

«Информатизация Полавского сельского поселения на 2019-2022 годы»

| Цели и задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Парфинского муниципального района до 2026 года, документами стратегического планирования Парфинского района | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы | ГГод | Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Конечные результаты выполнения значений целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Другие внебюджетные источники |  |
| Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления на основе развития информационно-коммуникационных технологий | Поддержка и дальнейшее расширение информационных сервисов официального сайта (хостинг, техподдержка, регистрация домена) Техническое оснащение рабочих мест в Администрации сельского поселения современным компьютерным оборудованием | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 | Продление домена Приобретение системного блока | 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 | - 7,5 - - 25,0 - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 7,5 - - 25,0 - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления; - упрощение системы подачи документов и ознакомление с перечнем необходимых документов через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет -повышение уровня оснащения рабочих мест современным компьютерным оборудованием к 2022 году до 100% приведёт к сокращению времени предоставления муниципальной услуги и снижение издержек, связанных с личным обращением граждан |