Российская   Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2018   № 56

п. Пола

О внесении изменений и дополнений

в  муниципальную программу Полавского

сельского поселения  «Благоустройство

территории Полавского сельского

поселения на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Полавского   сельского поселения от 10.11.2016  № 134 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования и реализации»  и в целях  качественного управления муниципальными финансами Полавского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу Полавского сельского поселения «Благоустройство территории Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 103:

1.1. пункт 6 паспорта муниципальной программы Полавского сельского поселения изложить в следующей  редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): Год; Источники финансирования. областной бюджет; бюджет муниципального района; бюджет сельского поселения; прочие безвозмездные поступления; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2015; -; -; 1776,0; -; 1776,0. 2016; -; -; 3154,3; -; 3154,3. 2017; -; -; 2446,7; -; 2446,7. 2018; -; -; 2305,8; -; 2305,8. 2019; -; -; 1813,0; -; 1813,0. 2020; -; -; 1861,5; -; 1861,5. Всего:; -; -; 13357,3; -; 13357,3.

1.1. Раздел 4 муниципальной программы Полавского сельского поселения «Благоустройство территории Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы»  «IV. Мероприятия муниципальной программы» изложить в новой прилагаемой  редакции.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «ИнформПола» и на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения.

Зам. Главы администрации                                  С. А. Шпаков

«IV. Мероприятия муниципальной программы

4

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. | Задача 1. Проведение реконструкции уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | бюджет сельского поселения |  | 1512,7 |  |  | 1971,4 |  | 1726,7 | 1744,9 | 1771,7 |  | 1858,5 |
| 2. | Задача 2. Вовлечение к работе по уходу за насаждениями жителей сельского поселения, учащихся, работников предприятий, организаций и учреждений. Организация согласованности действий между участниками процесса в озеленении территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Спиливание деревьев, вырубка кустарника | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 15,0 |  |  | 94,4 |  | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Посадка зелёных насаждений и уход за ними | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 11,7 |  |  | 7,5 |  | 5,1 | 7,5 | 7,5 | 0,0 |  |
| 2.3 | Окос травы в общественных местах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 33,1 |  |  | 8,5 |  | 2,1 | 10,2 | 10,2 | 0,0 |  |
| 2.4 | Ежегодное проведение смотра-конкурса к празднованию Дню посёлка Пола по номинациям: “Лучшая улица в частном секторе”, “Подъезд образцового содержания”; “Лучшая частная усадьба”; “Активный участник движения по благоустройству поселка” | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.1 | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Задача 3. Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним; предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения; исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Двукратная обработка борщевика Сосновского химикатами | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 81,0 |  | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Задача 4. Организация уборки несанкционированных свалок с привлечением населения сельского поселения, учащихся школы через субботники и акции «Чистое село», « Чистый берег» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уборка территории, вывоз мусора с несанкцио-нированных свалок специализированной организацией на полигон | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 4.1.1 | бюджет сельского поселения |  | 8,3 |  |  | 25,7 |  | 28,8 | 29,0 | 23,6 | 3,0 |  |
| 4.2 | Изготовление и установка информационных щитов и информационного баннера | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 4.1.1 | бюджет сельского поселения |  | 22,7 |  |  | 0 |  | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 4.1.1 | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 12,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Задача 5. Приведение и поддержание в надлежащем порядке, согласно утверждённому Перечню, гражданских кладбищ и кладбищ советских воинов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Занесение фамилий погибших воинов на мемориальные плиты | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 72,0 |  |  | 55,4 |  | 28,9 | 90,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Содержание гражданских кладбищ и кладбищ советских воинов | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 51,0 |  |  | 38,9 |  | 101,3 | 39,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | Услуги по технической инвентаризации 11 мест захоронений | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Оценка 14 мест захоронений | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 12,0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Задача 6. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство мест массового отдыха людей на водных объектах поселения. (д.Новая Деревня, п.Пола) | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 6.1.1. | бюджет сельского поселения |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Водолазное обследование мест массового отдыха (100 кв.м.) (д.Новая Деревня, п.Пола) | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 6.1.2. | бюджет сельского поселения |  | 5,4 | 8,5 |  |  |  | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Установка игрового и спортивного оборудования (п. Пола) | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 6.1.3. | бюджет сельского поселения |  | - | 850,3 |  |  |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Задача 7. Приведение ливневой и дренажной канализации в работоспособное состояние для создания комфортных условий проживания населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Паспортизация объектов канализации | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 7.1.1 | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7.2 | Очистка ливневой канализации | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 7.1.2. | бюджет сельского поселения |  | 32,1 |  |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3 | Очистка водоотводных канав | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 7.1.2. | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.4 | Ремонт пешеходного мостика | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 7.1.2. | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 243,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Задача 8: Реализация проектов местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по установке ограждения и скамеек на общественной территории около воинского захоронения д.Кузьминское | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.1 2.1.2 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6,2 | 0 | 0 |  |
| 8.2 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по обустройству источника воды около часовни д.Налючи | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.1 2.1.2 6.1.1. 6.1.3. | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6,2 | 0 | 0 |  |
| 8.3 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по обустройству территории общего пользования ул.Пионерская около территории детского сада, установка элементов детской игровой площадки | Администрация сельского поселения | 2015-2020 годы | 2.1.1 2.1.2 6.1.3. | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6,2 | 0 | 0 |  |