Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018      № 117

п. Пола

| Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьёй 29  Федерального  закона  от  27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», , распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Администрация Полавского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Полавского сельского поселения.

2. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, оказываемых (исполняемых) администрацией Полавского сельского поселения.

3. Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

4.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «ИнформПола» и разместить на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                  С.М. Петров

ЭТАПЫ  ПЕРЕХОДА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Содержание этапа |  |  |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |  |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |  |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |  |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |  |

Утвержден

постановлением Администрации

сельского поселения                                                                                                                                                                                                       от 24.12.2018  № 117

ПЛАН - ГРАФИК

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ)

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Полаввского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 2 | Оформление и выдача архивных справок, копий архивных документов | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 3 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 4 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 5 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 6 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 7 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 8 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 9 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 10 | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 11 | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 12 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 13 | Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 14 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |
| 15 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах | Администрация сельского поселения | до 01.06. 2019 | до 01.10. 2019 | до 01.01. 2020 | до 01.08. 2020 | до 01.12. 2020 |