Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

Администрация  ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018  № 127

п. Пола

О внесении изменений и дополнений

в постановление администрации

сельского поселениия № 103 от 14.11.2014

«Об утверждении муниципальной

программы  Полавского сельского

поселения«Благоустройство

территории Полавского сельского

поселения на 2015-2020 годы»

На основании бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Полавского   сельского поселения от 10.11.2016 № 134 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации сельского поселения № 103 от 14.11.2014 «ОБ утверждении муниципальной  программы  Полавского сельского поселения «Благоустройство территории Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы»:

1.1. в названии постановления цифры «2015-2020» заменить на цифры «2015-2021»;

1.2. в пункте 1 постановления цифры «2015-2020» заменить на цифры «2015-2021».

2. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу Полавского сельского поселения «Благоустройство территории Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановление Администрации сельского поселения № 103 от 14.11.2014, изложив её в новой редакции.

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «ИнформПола» и на официальном сайте Администрации Полавского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                   С.М. Петров

|  | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | постановлением Администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 103 |

Паспорт

муниципальной программы Полавского сельского поселения

«Благоустройство территории Полавского сельского поселения

на 2015-2021 годы»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |
| --- | --- |
| Администрация Полавского сельского поселения |  |
| 2. Соисполнители муниципальной программы: нет |  |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет |  |
| 4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: |  |

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Цель 1. Привести освещенность территорий улиц и дорог сельского поселения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение реконструкции уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Снижение потребления электрической энергии на обеспечение уличного освещения населённых пунктов поселения к уровню предыдущего года (тыс.КВт) | 193 | 172 |  | 172 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 |
| 1.1.2. | Текущее обслуживание и текущий ремонт наружных сетей уличного освещения-замена ламп уличного освещения с утилизацией (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.1.3. | Доля светильников уличного освещения переведённых на приборы учёта электроэнергии от общего количества светильников (%) | 49,5 | 50,8 |  | 59,0 |  | 60 |  | 65 |  | 75 |  |  | 75 |
| 1.1.4. | Изготовление технических и кадастровых паспортов КТП (ед.) | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2. | Цель 2. Проведение систематического ухода за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Вовлечение к работе по уходу за насаждениями жителей сельского поселения, учащихся, работников предприятий, организаций и учреждений. Организация согласованности действий между участниками процесса в озеленении территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ежегодное проведение смотра-конкурса к празднованию Дню посёлка Пола по номинациям: “Лучшая улица в частном секторе”, “Подъезд образцового содержания”; “Лучшая частная усадьба”; “Активный участник движения по благоустройству поселка” | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.2 | Привлечение к работе по озеленению и благоустройству жителей поселения, организаций всех форм собственности, расположенных на территории поселения (%) | 75 | 75 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |
| 3. | Цель 3. Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним; предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения; исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля обработанной площади от борщевика от общей площади, засорённых борщевиком Сосновского (%) | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  | 30 |  |  | 35 |
| 4. | Цель 4. Ликвидация на территории сельского поселения несанкционированных свалок с целью улучшения санитарного состояния территории и экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Организация уборки несанкционированных свалок с привлечением населения сельского поселения, учащихся школы через субботники и акции «Чистое село», « Чистый берег» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Снижение объёма затрат на вывоз мусора с несанкционированных свалок к уровню прошлого года (%.) | 5 | 10 |  | 12 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 25 |
| 5. | Цель 5. Постепенное проведение полной реконструкции кладбищ советских воинов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1. Приведение и поддержание в надлежащем порядке, согласно утверждённого Перечня, гражданских кладбищ и кладбищ советских воинов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Увеличение удельного веса кладбищ советских воинов, оформленных в муниципальную в собственность (%) | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 5.1.2 | Удельный вес кладбищ советских воинов получивших оценку к общему числу кладбищ на территории поселения(%) | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 6. | Цель 6. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача. Обеспечение безопасного отдыха людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах на территории сельского поселения (шт) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Задача. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Благоустройство спортивно-игровых площадок и обустройство их спортивно-игровыми элементами, % | 30 |  | 40 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 | 100 |  |
| 6.3. | Задача. Грантовая поддержка, местных инициатив граждан проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 5 |  |
| 7. | Цель 7. Снижение численности безнадзорных домашних животных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача 7. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории сельского поселения, безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Снижение кол-ва обращений граждан по содержанию безнадзорных животных к уровню прошлого года (шт) | 7 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 8. | Цель 8. Проведение паспортизации объектов ливневой и дренажной канализации открытого и закрытого типа с целью постановки на баланс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Задача 8. Приведение ливневой и дренажной канализации в работоспособное состояние для создания комфортных условий проживания населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Уменьшение доли объектов дренажной и ливневой канализации, подлежащих паспортизации от общей протяженности 5.2 км (%) | 30 |  | 60 |  | 80 |  | 90 |  | 95 |  | 100 | - |  |
| 8.1.2. | Увеличение протяженности объектов дренажной и ливневой канализации, подлежащих очистке (км.) | 0,5 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 | 2,0 |  |
| 9. | Цель 9. Эффективное использование территории поселения. Увеличение доходной части бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Задача 9. Выявление и дальнейшее использование бесхозных и выморочных объектов недвижимости на территории Полавского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Уменьшение кол-ва бесхозных и выморочных объектов недвижи-мости от общего количества -45объектов (шт) | 40 |  | 35 |  | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 5 | 0 |  |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы, являются данные государственного статистического учета и данные ведомственной отчетности.

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): Год; Источники финансирования. областной бюджет; бюджет муниципального района; бюджет сельского поселения; прочие безвозмездные поступления; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2015; -; -; 1755,7; -; 1755,7. 2016; -; -; 1426,0; -; 1426,0. 2017; -; -; 1846,3; -; 1846,3. 2018; -; -; 2308,6; -; 2308,6. 2019; -; -; 2610,7; -; 2610,7. 2020; -; -; 1694,05; -; 1694,05. 2021; -; -; 1493,0; -; 1493,0. Всего:; -; -; 13134,35; -; 13134,35.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству (озеленение, уборка несанкционированных свалок, прочистка водоотводных канав, разбивка цветочных клумб и т.д.). (%) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| 2. | Процент привлечения организаций и предприятий сельского поселения к работам по благоустройству (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Повышение уровня комфортности и чистоты на территории сельского поселения, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (шт). | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

_______________________________

- I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в области благоустройства территории сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политики в области благоустройства

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения  благоустройство территории населённых пунктов определено как важнейшая составная  часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.  Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населённых пунктов и состояние транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, вызывает дополнительную социальную напряжённость среди населения.

Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам благоустройства: приводят в негодность детские площадки, сделанные руками самих жителей, создают  несанкционированные свалки, ломают зелёные насаждения. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры, поведении жителей сельского поселения на улицах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства посёлка.     Решением этой проблемы может явиться утверждение границ территорий за каждым домом, в качестве общего имущества собственниками многоквартирных жилых домов. В настоящее время эта работа проводится. Обязательное содержание таких территорий за счёт собственников должно повлечь за собой заинтересованность каждого жителя о надлежащем состоянии своего имущества.

Кроме того, ежегодное проведение смотра-конкурса по следующим номинациям- лучшая улица в частном секторе, подъезд образцового содержания, лучшая частная усадьба, активный участник движения по благоустройству поселка, направлено на широкое вовлечение населения, органов территориального общественного самоуправления, коллективов, организаций к работе по благоустройству территории сельского поселения, также  может дать толчок к проявлению дизайнерского таланта жителей и их активному участию в украшении своих дворов и улиц. Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру  поведения полавчан, прививать бережное отношение к элементам благоустройства посёлка, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Другая проблема заключается в организации сбора и вывоза ТБО. В настоящее время  85,15 % населения охвачено данной услугой. Остальная часть граждан по причине дальности проживания от посёлка и малого количества не может пользоваться услугами по вывозу ТБО, так как специализированные организации, занимающиеся вывозом ТБО,  не могут обеспечить  вывоз из-за нерентабельности.

Следующая проблема заключается в том, что в частном секторе  в основном проживают граждане престарелого возраста, которые по состоянию здоровья и низкой пенсии не могут содержать своё имущество в надлежащем порядке, а именно произвести покраску дома, установить хорошее ограждение, неоднократно за летний сезон окосить  прилегающую территорию. Всё это сказывается на благоустройстве населённых пунктов. Также на территории сельского поселения много домовладений, собственники которых годами не приезжают и соответственно их недвижимость приобретает вид ненадлежащего содержания.

Но основная проблема- это недостаточность средств в бюджете сельского поселения на решение вопросов благоустройства.

Главными задачами реализации муниципальной программы по благоустройству территории сельского поселения являются: проведение разъяснительной работы среди населения по  нормативно-правовым  актам органов местного самоуправления по вопросам благоустройства; активизация работы с учреждениями и организациями (через заключения соглашений) по благоустройству прилегающих территорий; постоянное проведение акций с участием школьников и населения по уборке улиц посёлка и населённых пунктов поселения; ежегодное проведение смотра-конкурса по номинациям-лучшая улица в частном секторе, подъезд образцового содержания, лучшая частная усадьба, активный участник движения по благоустройству поселка; повышение культуры поведения граждан поселения, направленное на бережное отношение к элементам благоустройства, зелёным насаждениям и т.д.

Целью данной программы является улучшение внешнего вида  населённых пунктов сельского поселения: для чего необходим комплексный подход к решению проблем низкого уровня благоустройства территории сельского поселения, и как следствие, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета сельского поселения, а также повышение уровня комфортности и чистоты территории сельского поселения.

II. Основные показатели

и анализ рисков реализации муниципальной программы

Достижение поставленных задач в муниципальной программе будет оцениваться на основании достижения следующих ожидаемых результатов:

проведение собраний граждан по месту жительства по разъяснению нормативно-правовой базы в сфере благоустройства, принимаемой органами местного самоуправления;

заключение соглашений с организациями и учреждениями сельского поселения на предмет благоустройства  прилегающих территорий;

проведение акций на территории сельского поселения по уборке улиц, мест массового отдыха, береговой линии р. Пола;

проведение смотра-конкурса по номинациям- лучшая улица в частном секторе, подъезд образцового содержания, лучшая частная усадьба, активный участник движения по благоустройству поселка;

утверждение границ территорий за каждым многоквартирным домом, в качестве общего имущества собственниками многоквартирных жилых домов;

повышение культуры поведения граждан поселения, направленное на бережное отношение к элементам благоустройства, зелёным насаждениям.

Риск реализации муниципальной программы минимизирован. Выполнению поставленных задач в муниципальной  программе может помешать следующие:

несвоевременное или неполное финансирование из бюджета сельского поселения мероприятий муниципальной программы;

форс-мажорные обстоятельства.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы.

- Мониторинг хода реализации муниципальной Программы осуществляет Администрация сельского поселения в лице ответственного исполнителя. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Главный специалист, ведущий бюджетный и бухгалтерский учет, Администрации сельского поселения представляет ответственному исполнителю Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений  в объемы финансирования муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  до 15 июля текущего года  и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет их   Главе сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

IV. Мероприятия муниципальной программы

4

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Проведение реконструкции уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уличное освещение | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | бюджет сельского поселения | 1512,7 |  | 1971,4 |  | 1726,7 | 1622,3 | 1837,4 |  | 1613,85 | 1413,75 |
| 2. | Задача 2. Вовлечение к работе по уходу за насаждениями жителей сельского поселения, учащихся, работников предприятий, организаций и учреждений. Организация согласованности действий между участниками процесса в озеленении территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Спиливание деревьев, вырубка кустарника | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 2.1.2 | бюджет сельского поселения | 15,0 |  | 94,4 |  | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2 | Посадка зелёных насаждений и уход за ними | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 2.1.2 | бюджет сельского поселения | 11,7 |  | 7,5 |  | 5,1 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 | Окос травы в общественных местах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 2.1.2 | бюджет сельского поселения | 33,1 |  | 8,5 |  | 2,1 | 17,7 | 17,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4 | Ежегодное проведение смотра-конкурса к празднованию Дню посёлка Пола по номинациям: “Лучшая улица в частном секторе”, “Подъезд образцового содержания”; “Лучшая частная усадьба”; “Активный участник движения по благоустройству поселка” | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 2.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Задача 3. Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним; предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения; исключение случаев травматизма среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Двукратная обработка борщевика Сосновского химикатами | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 3.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 |  | 81,0 |  | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4. | Задача 4. Организация уборки несанкционированных свалок с привлечением населения сельского поселения, учащихся школы через субботники и акции «Чистое село», « Чистый берег» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уборка территории, вывоз мусора с несанкционированных свалок специализированной организацией на полигон | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 4.1.1 | бюджет сельского поселения | 8,3 |  | 25,7 |  | 28,8 | 28,4 | 29,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.2 | Изготовление и установка информационных щитов и информационного баннера | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 4.1.1 | бюджет сельского поселения | 22,7 |  | 0 |  | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4.3 | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 4.1.1 | бюджет сельского поселения | 0 |  | 12,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 |
| 5 | Задача 5. Приведение и поддержание в надлежащем порядке, согласно утверждённому Перечню, гражданских кладбищ и кладбищ советских воинов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Занесение фамилий погибших воинов на мемориальные плиты | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения | 72,0 |  | 55,4 |  | 28,9 | 34,5 | 90,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.2 | Содержание гражданских кладбищ и кладбищ советских воинов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения | 51,0 |  | 38,9 |  | 101,3 | 94,4 | 106,8 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5.3 | Услуги по технической инвентаризации 11 мест захоронений | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5.4 | Оценка 14 мест захоронений | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 5.1.1 5.1.2 | бюджет сельского поселения | 12,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6. | Задача 6. Создание условий для массового отдыха и занятия спортом людей. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах на территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Благоустройство мест массового отдыха людей на водных объектах поселения. (д.Новая Деревня, п.Пола) | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 6.1.1. | бюджет сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.2 | Водолазное обследование мест массового отдыха (100 кв.м.) (д.Новая Деревня, п.Пола) | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 6.1.1. | бюджет сельского поселения | 5,4 |  | 8,5 |  | 7,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  | 10,2 |
| 6.3 | Установка игрового и спортивного оборудования (п. Пола) | Администрация сельского поселения | 2015-2017 годы | 6.2.1. | бюджет сельского поселения | - |  | 850,3 |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6.4 | Реализация мероприятий поподдержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 2.1.1 2.1.2 5.1.1 5.1.2 | всего | 0 |  | 0 |  | 0 | 181,05306 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 162,45306 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 18,6 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |
| 6.4.1 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по установке ограждения и скамеек на общественной территории около воинского захоронения д.Кузьминское | Администрация сельского поселения | 2018 год | 2.1.1 2.1.2 5.1.1 5.1.2 | всего | 0 |  | 0 |  | 0 | 60,35102 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 54,15102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по обустройству источника воды около часовни д.Налючи | Администрация сельского поселения | 2018 год | 2.1.1 2.1.2 6.3.1. | всего | 0 |  | 0 |  | 0 | 60,35102 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 54,15102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |
| 6.4.3 | Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан по обустройству территории общего пользования ул.Пионерская около территории детского сада, установка элементов детской игровой площадки | Администрация сельского поселения | 2018 год | 2.1.1 2.1.2 6.2.1 6.3.1. | всего | 0 |  | 0 |  | 0 | 60,35102 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 54,15102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |
| 7. | Задача 7. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории сельского поселения, безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отлов безнадзорных собак | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 7.1.1 | бюджет сельского поселения | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8. | Задача 8. Приведение ливневой и дренажной канализации в работоспособное состояние для создания комфортных условий проживания населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Паспортизация объектов канализации | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 8.1.1 | бюджет сельского поселения | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8..2 | Очистка ливневой канализации | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 8.1.2. | бюджет сельского поселения | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.3 | Очистка водоотводных канав | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 8.1.2. | бюджет сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 115,0 | 192,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| 7.4 | Ремонт пешеходного мостика | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 8.1.2. | бюджет сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 205,0 | 250,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Задача 9. Организация работ по оформлению бесхозных и выморочных объектов недвижимости на территории Полавского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Изготовление технической документации на выморочные и бесхозные объекты недвижимости в т.ч. иные затраты, связанные с оформлением. | Администрация сельского поселения | 2015-2021 годы | 0 | бюджет сельского поселения | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |