Российская   Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.06.2016      № 80

п. Пола

О внесении изменений и дополнений

в постановление администрации

сельского поселения от 14.11.2014 №104

(в редакции №  131 от  29.12.2015)

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Полавского сельского поселения от 30.09.2013 № 95 (в редакции № 105 от 29.10.2013) «Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 104 «Об утверждении  муниципальной Программы Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»:

### 1.1. название постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении  муниципальной Программы Полавского сельского поселения  «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции.

«1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу Полавского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы» (далее Программа).

2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 14.11.2014 № 104 изложив в новой прилагаемой редакции.

3.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «ИнформПола».

Зам.Главы администрации                                    С.А.Шпаков

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения

от 14.11.2014  № 104

Паспорт
муниципальной программы Полавского сельского поселения

«Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы»

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Полавского сельского поселения

2. Соисполнители муниципальной программы:   отсутствуют

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

отсутствуют

4. Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы :

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории Полавского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 Доля протяжен-ности обслуживаемых автомо-бильных дорог общего поль-зования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2 Доля обслужива-емых искусственных сооружений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача 2 Обеспечение качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 Протяженность отремонтированных автомоби-льных дорог общего пользова-ния, местного значения в гра-ницах населенных пунктов, на территории сельского поселения, (км) | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.2. | Показатель 2 Количество отремонтированных искусственных сооружений, (шт). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Доля протяжен-ности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границ населенных пунктов, на территории сель-ского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-цах населенных пунктов, на территории сельского поселения,(%) | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 |
| 2. | Цель 2 Улучшение состояния проездов в пределах границ сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Количество отремонтированных проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, (кв.м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.1.2. | Показатель 2. Доля протяжен-ности проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, (%) | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
| 3. | Цель 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и тротуарах в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Проведение мероприятий по организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельского поселения и обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель 1. Снижение коли-чества обращений в Администрацию сельского поселения о неудовлетвори-тельном состоянии дорог (шт) | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.2. | Показатель 2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения, (%) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы, являются данные ведомственной отчетности.

5. Сроки реализации муниципальной программы:     2015 -2020 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | 612,00 | - | 1038,15 | - | 1650,15 |
| 2016 | 601,00 | - | 1600,80 | - | 2201,80 |
| 2017 | - | - | 940,60 |  | 940,60 |
| 2018 | - | - | 940,60 | - | 940,60 |
| 2019 | - | - | 940,60 | - | 940,60 |
| 2020 | - | - | 940,60 | - | 940,60 |
| Всего | 1213,00 | - | 6401,35 | - | 7614,35 |

Источником финансирования муниципальной программы являются средства муниципального дорожного фонда сельского поселения.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения;

- увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения;

- улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения, что позволит повысить степень благоустройства дворовых территорий.

- снижение уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения

_______________________________

1. Характеристика текущего состояния в области развития, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий Полавского сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере;

Социально-экономическое развитие поселения на среднесрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала поселения, а развитие транспортной инфраструктуры - как одну из приоритетных задач.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории поселения, реконструкция и строительство дорог и улиц, ремонт проездов к многоквартирным домам  является одной из ключевых задач администрации сельского поселения.

Для поселения характерны следующие проблемы:

динамично развивающийся сектор жилой застройки характеризуется расширением территорий общего пользования (подъездных путей к многоквартирным домам, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

высокий уровень физического износа дорожного покрытия на территории поселения.

В настоящее время состояние более 75 процентов улично-дорожной сети на территории поселения находятся в ненадлежащем состоянии. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобильный поток в населенных пунктах, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. На территории Полавского сельского  поселения  покрытие подъездных путей к многоквартирным домам  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  в  полной  мере  современным требованиям.   Значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов к многоквартирным домам  имеет  высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки поселка. Поэтому проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения, проездов  необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, на территории поселения,  в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат. Перечень улиц, подъездных путей к многоквартирным домам подлежащих ремонту, составлен на основании предложений депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения и анализа обращений жителей населенных пунктов в Администрацию сельского поселения.

Протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Полавского сельского поселения составляет 35,3 км, из них 6,7 км, имеют  твёрдое покрытие (асфальт), щебеночно-гравийным покрытием 1,9 км, грунтовое покрытие 26,7 км., 43 трубопереезда.

Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование на проведение дорожного обслуживания на территории поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям на территории  сельского поселения, составляет более 75%. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

Общая площадь проездов к многоквартирным домам  поселения составляет около  22850  кв. м,  асфальтобетонное покрытие изношено.  Потребность в ремонте составляет  14800 кв. м., кроме того.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог, проездов на территории поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дорог;

2) сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта;

3)  улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения –  для создания более комфортных условий проживания населения.

4) довести техническое и эксплуатационное состояние проездов к многоквартирным домам  до нормативных требований, организовать проведение подъездных путей к многоквартирным домам.

2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

Основными показателями реализации государственной программы являются:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения –  для создания более комфортных условий проживания населения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена с риском повышения уровня инфляции  по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, риском сокращения объемов финансирования затрат на содержание и ремонт дорог.

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике.

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов.

Техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля

за ходом ее выполнения;

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Мониторинг  хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация сельского поселения в лице ответственного исполнителя. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля  года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Специалист, ответственный за формирование бюджета сельского поселения, представляет ответственному исполнителю Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений  в объемы финансирования муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года  и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме утвержденной постановлением Администрации сельского поселения  от 30.09.2013 № 95(в редакции № 105 от 29.10.2013)  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования и реализации», и направляет их   Главе сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории Полавского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 61,00 | 28,00 | - | - | - | - |
| 1.2. | Содержание проезжей части автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 705,32 | 514,42 | 439,50 | 439,50 | 439,50 | 439,50 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 156,83 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 862,15 | 514,42 | 439,50 | 439,50 | 439,50 | 439,50 |
| 1.2.1 | д. Большой Заход 49230819 ОП МП 043 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 5,36 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 72,16 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 77,52 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | д. Большое Яблоново 49230819 ОП МП 071 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 6,28 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 84,67 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 90,95 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача Обеспечение качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. | бюджет сел. поселения | 212,88 | 598,74 | 248,10 | 218,10 | 218,10 | 218,10 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 455,17 | 601,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 672,00 | 1199,74 | 248,10 | 31,30 | 218,10 | 218,10 |
| 2.1.1 | п.Пола, ул.Набережная 49230819 ОП МП 004 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 8,62 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 112,59 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 121,21 | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | п.Пола пер.Железнодорожный 49230819 ОП МП 012 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 7,65 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 99,94 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 107,59 | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | д.Васильевщина 49230819 ОП МП 060 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 11,47 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 149,73 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 161,2 | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | п.Пола, ул.Мира, 49230819 ОП МП 007 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 98,25 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 98,25 | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | п.Пола, ул.Набережная 49230819 ОП МП 004 (трубопереезд) | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 80,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 80,00 | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | п. Пола, ул Пионерская 49230819 ОП МП 022 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 6,89 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 92,91 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 99,80 | - | - | - | - | - |
| 2.1.9 | д.Кузьминское 49230819 ОП МП 067 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 20,18 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 114,50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | 134,68 | - | - | - | - |
| 2.1.10 | п.Пола, ул.Наманганская 49230819ОП МП 021 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 67,02 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 380,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | 447,02 | - | - | - | - |
| 2.1.11 | п.Пола пер. Ташкентский 49230819 ОП МП 011 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 18,80 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 106,50 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | итого |  | 125,30 | - | - | - | - |
| 2.1.12 | п.Пола ул.Ташкентская 49230819ОП МП 020 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 492,72 | - | - | - | - |
| 2.2. | Проверка и согласование сметной документации на ремонт автомобильных дорог иподъездных путек к МКД | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. | бюджет сельского поселения | 3,95 | 11,15 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3. | Задача Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт проездов к многоквартирным домам населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт проездов к многоквартирным домам населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 259,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.1.1 | п.Пола, ул.Пионерская д.44 49230819 ОП МП 072 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 161,19 | - | - | - | - |
| 3.1.2 | п.Пола, ул.Мира д.д. 4,6,8,10 49230819 ОП МП 072 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 98,10 | - | - | - | - |
| 3.2. | Паспортизация проездов к многоквартирным домам населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | 55,00 | 74,00 | - | - | - | - |
| 4. | Задача Проведение мероприятий по организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельского поселения и обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание информационного раздела «Обеспечение безопасности дорожного движения» на официальном сайте администрации Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 3.1.1. 3.1.2. | без материаль-ных затрат | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 3.1.1. 3.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 65,2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.3. | Изготовление и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования в границах населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 3.1.1. 3.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 50,00 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1650,15 | 2201,80 | 940,60 | 940,60 | 940,60 | 940,60 |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы).