Российская   Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14.11.2014      № 104

п. Пола

### Об утверждении  муниципальной

### Программы Полавского сельского

### поселения  «Развитие, ремонт и

### содержание автомобильных дорог

### общего пользования местного

### значения, в границах населенных

### пунктов, проездов, тротуаров

### и общественных территорий

### в Полавском сельском поселении

### на 2015 -2021 годы»

(в ред. постановления Администрации сельского поселения от 10.03.2015 № 19,

от 12.05.2015 № 36, от 23.06.2015 № 55, от 09.11.2015 № 96, от 29.12.2015 № 131,

от 29.06.2016 № 80, от 27.09.2016 № 110, от 29.12.2016 № 171, от 03.07.2017 № 48,

от 27.12.2017 № 100, от 01.08.2018 № 79, от 26.12.2018 № 123, от 26.02.2019 № 11)

В соответствии с Федеральными законами от  8 ноября  2007 года         № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Полавского сельского поселения от 30.09.2013 № 95 (в редакции № 105 от 29.10.2013) «Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу Полавского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2021 годы» (далее Программа).

(в ред. пост.Адм. сельского поселения от от 29.06.2016 № 80, от 26.12.2018 № 123)

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Приильменская  правда».

Глава сельского поселения      Ю.В.Григорьев

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения

от 14.11.2014  № 104

Паспорт
муниципальной программы Полавского сельского поселения

«Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов,  проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2021 годы»

(в ред. постановления Администрации сельского поселения от 10.03.2015 № 19,

от 12.05.2015 № 36, от 09.11.2015 № 96, от 29.12.2015 № 131, от 29.06.2016 № 80

от 29.12.2016 № 171, от 03.07.2017 № 48, от 27.12.2017 № 100, от 01.08.2018 № 79,

от 26.12.2018 № 123, от 26.02.2019 № 11)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Полавского сельского поселения

2. Соисполнители муниципальной программы:   отсутствуют

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

отсутствуют

4. Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы :

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории Полавского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 Доля протяженности обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на тер-ритории сельского поселе-ния(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2 Доля обслуживаемых искусственных сооружений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача 2 Обеспечение качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, (км) | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.0 |
| 1.2.2. | Показатель 2 Количество отремонтированных искусственных сооружений, (шт). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользова-ния местного значения в границ населенных пунктов, на территории сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на тер-ритории сельского поселе-ния,(%) | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 |
| 2. | Цель 2 Улучшение состояния проездов в пределах границ сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Количество отремонтированных проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, (кв.м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.1.2. | Показатель 2. Доля протяженности проездов к многоквартирным домам населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, (%) | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 3. | Цель 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и тротуарах в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Проведение мероприятий по организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельского поселения и обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель 1. Снижение количества обращений в Администрацию сельского поселения о неудовлетвори-тельном состоянии дорог (шт) | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.2. | Показатель 2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требования-ми к транспортно-эксплу-атационному состоянию и условиями безопасности движения, (%) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы, являются данные ведомственной отчетности.

( в ред. постановления Администрации сельского поселения от 29.06.2016 № 80,

от 26.12.2018  № 123)

5. Сроки реализации муниципальной программы:     2015 -2021 годы

( в ред. постановления Администрации сельского поселения от 26.12.2018  № 123)

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | 612,00 | - | 1038,15 | - | 1650,15 |
| 2016 | 601,00 | - | 1871,66 | - | 2472,66 |
| 2017 | 1192,00 | - | 1447,25 |  | 2639,25 |
| 2018 | 631,00 | - | 1681,92 | - | 2312,92 |
| 2019 | 1251,00000 | - | 1671,49981 | - | 2922,49981 |
| 2020 | 625,00000 | - | 2149,03184 | - | 2774,03184 |
| 2021 | 625,00000 |  | 3001,43509 |  | 3626,43509 |
| Всего | 5537,00000 | - | 12860,94674 | - | 18397,94674» |

Источником финансирования муниципальной программы являются средства муниципального дорожного фонда сельского поселения.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться.

(в ред. постановления Администрации сельского поселения от 09.11.2015 № 96,

от 29.12.2015 № 131, от 29.06.2016 № 80, от 29.12.2016 № 171, от 03.07.2017 № 48,

от 27.12.2017 № 100, от 01.08.2018 № 79, от 26.12.2018  № 123, от26.02.2019 № 11)

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения;

- увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов,  на территории сельского поселения;

- улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения, что позволит повысить степень благоустройства дворовых территорий.

- снижение уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения

( в ред. постановления Администрации сельского поселения от 29.06.2016 № 80,

от 26.12.2018  № 123)

_______________________________

1. Характеристика текущего состояния в области развития, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий Полавского сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере;

Социально-экономическое развитие поселения на среднесрочную перспективу определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составляющую часть потенциала поселения, а развитие транспортной инфраструктуры - как одну из приоритетных задач.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории поселения, реконструкция и строительство дорог и улиц, ремонт проездов к многоквартирным домам  является одной из ключевых задач администрации сельского поселения.

Для поселения характерны следующие проблемы:

динамично развивающийся сектор жилой застройки характеризуется расширением территорий общего пользования (подъездных путей к многоквартирным домам, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений);

высокий уровень физического износа дорожного покрытия на территории поселения.

В настоящее время состояние более 75 процентов улично-дорожной сети на территории поселения находятся в ненадлежащем состоянии. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобильный поток в населенных пунктах, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. На территории Полавского сельского  поселения  покрытие подъездных путей к многоквартирным домам  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  в  полной  мере  современным требованиям.   Значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов к многоквартирным домам  имеет  высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки поселка. Поэтому проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения, проездов  необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, на территории поселения,  в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат. Перечень улиц, подъездных путей к многоквартирным домам подлежащих ремонту, составлен на основании предложений депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения и анализа обращений жителей населенных пунктов в Администрацию сельского поселения.

Протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Полавского сельского поселения составляет 35,3 км, из них 6,7 км, имеют  твёрдое покрытие (асфальт), щебеночно-гравийным покрытием 1,9 км, грунтовое покрытие 26,7 км., 43 трубопереезда.

Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование на проведение дорожного обслуживания на территории поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков. Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям на территории  сельского поселения, составляет более 75%. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

Общая площадь проездов к многоквартирным домам  поселения составляет около  22850  кв. м,  асфальтобетонное покрытие изношено.  Потребность в ремонте составляет  14800 кв. м., кроме того.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог, проездов на территории поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дорог;

2) сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта;

3)  улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения –  для создания более комфортных условий проживания населения.

4) довести техническое и эксплуатационное состояние проездов к многоквартирным домам  до нормативных требований, организовать проведение подъездных путей к многоквартирным домам.

( в ред. постановления Администрации сельского поселения от 29.06.2016 № 80,

от 26.12.2018  № 123)

2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

Основными показателями реализации государственной программы являются:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов;

- улучшение состояния проездов к многоквартирным домам  в пределах границ Полавского сельского поселения –  для создания более комфортных условий проживания населения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена с риском повышения уровня инфляции  по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, риском сокращения объемов финансирования затрат на содержание и ремонт дорог.

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике.

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов.

Техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

( в ред. постановления Администрации сельского поселения от 29.06.2016 № 80, от 26.12.2018  № 123)

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля

за ходом ее выполнения;

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Мониторинг  хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация сельского поселения в лице ответственного исполнителя. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля  года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Специалист, ответственный за формирование бюджета сельского поселения, представляет ответственному исполнителю Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений  в объемы финансирования муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года  и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме утвержденной постановлением Администрации сельского поселения  от 10.11.2016 № 134 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Полавского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», и направляет их   Главе сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

( в ред. постановления Администрации сельского поселения от 29.06.2016 № 80, от 26.12.2018  № 123)

Мероприятия муниципальной программы:

(в ред. постановления Администрации сельского поселения от 10.03.2015 № 19, от 12.05.2015 № 36, от 23.06.2015 № 55, от 09.11.2015 № 96,

от 29.12.2015 № 131, от 29.06.2016 № 80, от 27.09.2016 № 110, от 29.12.2016 № 171, от 03.07.2017 № 48, от 27.12.2017 № 100, 01.08.2018 № 79,

от 26.12.2018  № 123, от 26.02.2019 № 11)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача Обеспечение качественного содержания автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории Полавского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 гг | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 61,00 | 26,20 | - | - | - |  | - | - |
| 1.2. | Содержание проезжей части автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений | Администрация сельского поселения | 2015-2021 гг | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 705,32 | 931,04 | 530,66 | 1082,82 | 1003,79981 |  | 790,33184 | 1110,53509 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 156,83 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 862,15 | 931,04 | 530,66 | 1082,82 | 1003,79981 |  | 790,33184 | 1110,53509 |
| 1.2.1 | д. Большой Заход 49230819 ОП МП 043 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 5,36 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 72,16 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 77,52 | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.2.2 | д. Большое Яблоново 49230819 ОП МП 071 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 6,28 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 84,67 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 90,95 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Задача Обеспечение качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов, на территории сельского поселения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 гг | 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. | бюджет сел. поселения | 212,88 | 568,72 | 454,69 | 69,00 | 202,50000 |  | 908,70000 | 1540,90000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 455,17 | 601,00 | 1192,00 | 631,00 | 1251,00000 |  | 625,00000 | 625,00000 |
|  |  |  |  |  | итого | 672,00 | 1169,72 | 1646,69 | 700,00 | 1453,5000 |  | 1533,70000 | 2165,90000 |
| 2.1.1 | п.Пола, ул. Мира 49230819ОП МП 007 | Администрация сельского поселения | 2018 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | - | - | 24,82 | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 226,99 | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | - | - | 251,81 | - |  | - | - |
| 2.1.2 | д.Малое Ладышкино 49230819ОП МП 030 | Администрация сельского поселения | 2018 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | - | - | 30,66 | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 280,39 | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | - | - | 311,05 | - |  | - | - |
| 2.1.4 | п.Пола пер.Строительный 49230819ОП МП 001 | Администрация сельского поселения | 2018 | 1.2.1 | бюджет сел. поселения | - | - | - | 13,52 | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 123,62 | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | - | - | 137,14 | - |  | - | - |
| 2.1.5 | п.Пола, ул.Парковая 49230819 ОП МП 016 | Администрация сельского поселения | 2017 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | - | 155,00 | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 1192,00 | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | - | 1347,00 | - | - |  | - | - |
| 2.1.6 | п.Пола, ул.Зеленая 49230819 ОП МП 014 | Администрация сельского поселения | 2017 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | - | 104,51 | - | - |  | - | - |
| 2.1.7 | п.Пола, ул. Мира, ул. Вокзальная 49230819 ОП МП 007 49230819 ОП МП 003 | Администрация сельского поселения | 2017 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | - | 97,59 | - | - |  | - | - |
| 2.1.8 | п.Пола, ул. Советская 49230819 ОП МП 006 | Администрация сельского поселения | 2017 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | - | 97,59 | - | - |  | - | - |
| 2.1.9 | д.Кузьминское 49230819 ОП МП 067 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 14,49 | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 114,52 | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | 129,01 | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.10 | п.Пола, ул.Наманганская 49230819ОП МП 021 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 48,05 | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 379,97 | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | - | 428,02 | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.11 | п.Пола пер. Ташкентский 49230819 ОП МП 011 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 13,46 | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 106,51 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 119,97 | - | - | - |  | - |  |
| 2.1.12 | п.Пола ул.Ташкентская 49230819ОП МП 020 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | - | 492,72 | - | - | - |  | - |  |
| 2.1.13 | п.Пола, ул.Набережная 49230819 ОП МП 004 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 8,62 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 112,59 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 121,21 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.14 | п.Пола пер.Железнодорожный 49230819 ОП МП 012 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 7,65 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 99,94 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 107,59 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.15 | д.Васильевщина 49230819 ОП МП 060 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 11,47 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 149,73 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 161,2 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.16 | п.Пола, ул.Мира, 49230819 ОП МП 007 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 98,25 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 98,25 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.17 | п.Пола, ул.Набережная 49230819 ОП МП 004 (трубопереезд) | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 80,00 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 80,00 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.1.18 | п. Пола, ул Пионерская 49230819 ОП МП 022 | Администрация сельского поселения | 2015 год | 1.2.1. | бюджет сел. поселения | 6,89 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 92,91 | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | итого | 99,80 | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.2. | Проверка и согласование сметной документации на ремонт автомобильных дорог и подъездных путей к МКД | Администрация сельского поселения | 2015-2021 гг | 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. | бюджет сельского поселения | 3,95 | 11,15 | 12,90 | 10,50 | 15,20000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Задача Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт проездов к многоквартирным домам населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт проездов к многоквартирным домам населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 гг | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 259,29 | 350,00 | 344,60 | 350,00000 |  | 350,00000 | 350,00000 |
| 3.1.1 | п.Пола, ул.Пионерская д. 40 а (проезд к дет. саду) 49230819 ОП МП 079 | Администрация сельского поселения | 2018 год | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | - | - | 344,60 | - |  | - | - |
| 3.1.2 | п.Пола, ул.Пионерская д.44,46,48,48А,52,54,58,50 49230819 ОП МП 072 | Администрация сельского поселения | 2017 год | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | - | 350,00 | - | - |  | - | - |
| 3.1.3 | п.Пола, ул.Пионерская д.44 49230819 ОП МП 072 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 161,19 | - | - | - |  | - | - |
| 3.1.4 | п.Пола, ул.Мира д.д. 4,6,8,10 49230819 ОП МП 072 | Администрация сельского поселения | 2016 год | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | - | 98,10 | - | - | - |  | - | - |
| 3.2. | Паспортизация проездов к многоквартирным домам населенных пунктов | Администрация сельского поселения | 2015-2021 гг | 2.1.1. 2.1.2. | бюджет сельского поселения | 55,00 | 75,26 | - | - | - |  | - | - |
| 4. | Задача Проведение мероприятий по организации дорожного движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельского поселения и обеспечение сохранности автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание информационного раздела «Обеспечение безопасности дорожного движения» на официальном сайте администрации Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 3.1.1. 3.1.2. | без материаль-ных затрат | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.2. | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 3.1.1. 3.1.2. | бюджет сельского поселения | - | - | 0,00 | 175,00 | 100,00000 | 100,00000 |  | 0,00 |
| 4.3. | Изготовление и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования в границах населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2015-2020 гг | 3.1.1. 3.1.2. | бюджет сельского поселения | - | - | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1650,15 | 2472,66 | 2639,25 | 2312,92 | 2922,49981 | 2774,03184 |  | 3626,43509 |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы).