Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.02.2022   № 05-рг

п. Пола

| Об утверждении Плана мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения на 2022 год |  |
| --- | --- |

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения на 2022 год.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Опубликовать  распоряжение  в информационном бюллетене «ИнформПола» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения       С.М.Петров

Утверждён

распоряжением Администрации

сельского поселения

от 16.02.2022  № 05-рг

План мероприятий

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

на 2022 год

| № в/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Виды планируемых работ | Срок реализа- ции | Объем работ (км) | Источник финансиро вания | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего на дорожную деятельность | Администрация сельского поселения |  | 2022 год |  | всего | 3169,91 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1703,0 |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 1466,91 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 1-3 квартал 2022года | 0,300 | всего | 2370,34439 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1703,0 |
|  |  |  |  |  |  | со финансирование | 90,0 |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 577,34439 |
| 1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Парковая п.Пола от ул.Пионерская протяженностью 300 м , в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия | 1-3 квартал 2022 года | 0,300 | всего | 2370,34439 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1703,0 |
|  |  |  |  |  |  | со финансирование | 90,0 |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 577,34439 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2022 год | 36,6 | дорожный фонд сельского поселения | 519,56561 |
| 2.1 | Автомобильные дороги населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | зимнее и летнее содержание | 1-4 квартал 2022года | 36,6 | дорожный фонд сельского поселения | 519,56561 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения |  | 2-3 квартал 2022года | - | дорожный фонд сельского поселения | 100,00000 |
| 4. | Изготовление, согласование и проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог и подъездных путей к МКД | Администрация сельского поселения |  | январь 2022 года | - | дорожный фонд сельского поселения | 89,217520 |
| 5. | Изготовление и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования в границах населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2-3 квартал 2022 года | - | дорожный фонд сельского поселения | 40,78248 |
| 6 | Контрольная приемка выполненных работ | Администрация сельского поселения |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 50,0 |

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, капремонта и ремонта, площадь, объем   финансирования   корректируется

ежеквартально