Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2021   № 07-рг

п. Пола

| Об утверждении Плана мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения на 2021 год |  |
| --- | --- |

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения на 2021 год.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Опубликовать  распоряжение  в информационном бюллетене «ИнформПола» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения       С.М.Петров

Утверждён

распоряжением Администрации

сельского поселения

от 24.03.2021  № 07-рг

План мероприятий

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения

на 2021 год

| № в/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Виды планируемых работ | Срок реализа- ции | Объем работ (км) | Источник финансиро вания | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего на дорожную деятельность | Администрация сельского поселения |  | 2021 год |  | всего | 4168,61749 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1822,0 |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 2346,61749 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 1-3 квартал 2021 года | 0,519 | всего | 2414,262 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1822,0 |
|  |  |  |  |  |  | со финансирование | 95,90 |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 496,362 |
| 1.1 | п.Пола, ул.Мира – участок с асфальтовым покрытием от пересечения ул.Мира и пер. Мирный до перекрестка с ул.Зеленая, в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия | 1-3 квартал 2021 года | 0,300 | всего | 1722,24478 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1419,44765 |
|  |  |  |  |  |  | софинансирование | 74,71187 |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 228,08526 |
| 1.2 | д.Беглово (участок к воинскому захоронению) | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 1-3 квартал 2021 года | 0,369 | всего | 488,42497 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 402,55235 |
|  |  |  |  |  |  | софинансирование | 21,18813 |
|  |  |  |  |  |  | дорожный фонд сельского поселения | 64,68449 |
| 1.3. | Ремонт трубопереезда, устройство покрытий из ПГС, ул.Механизаторов п.Пола | Администрация сельского поселения | Замена труб и восстановление покрытия ПГС | 1-3 квартал 2021 года |  | дорожный фонд сельского поселения | 203,59225 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2021 год | 36,6 | дорожный фонд сельского поселения | 1535,05549 |
| 2.1 | Автомобильные дороги населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | зимнее и летнее содержание | 1-4 квартал 2021года | 36,6 | дорожный фонд сельского поселения | 1535,05549 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения |  | 2-3 квартал 2021 года | - | дорожный фонд сельского поселения | 100,00000 |
| 4. | Изготовление, согласование и проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог и подъездных путей к МКД | Администрация сельского поселения |  | февраль-апрель 2021 года | - | дорожный фонд сельского поселения | 69,300 |
| 5. | Изготовление и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования в границах населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2-3 квартал 2021 года | - | дорожный фонд сельского поселения | 50,00000 |

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, капремонта и ремонта, площадь, объем   финансирования   корректируется

ежеквартально