Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2020   № 06-рг

п. Пола

Об утверждении Плана мероприятий

на осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного

значения населенных пунктов

Полавского сельского поселения

на 2020 год

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения на 2020 год.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Опубликовать  распоряжение  в информационном бюллетене «ИнформПола» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения       С.М.Петров

Утверждён

распоряжением Администрации

сельского поселения

от 02.03.2020  № 06-рг

План мероприятий

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения  на 2020 год

| № в/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Виды планируемых работ | Срок реализа- ции | Объем работ (км) | Источник финансиро вания | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего на дорожную деятельность | Администрация сельского поселения |  | 2020 год |  | всего | 2980,62077 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 1204,00000 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 1776,62077 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 1-3 квартал 2020года | 0,547 | всего | 2405,81300 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 1204,00000 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 1201,81300 |
| 1.1 | п.Пола ул.Мира (участок от перекрестка ул.Комсомольская до дома № 8а (магазин Старорусский кооператив) в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия | 1-3 квартал 2020 года | 0,300 | всего | 2044,32000 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 1023,08919 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 1021,23081 |
| 1.3 | д.Ключи (участок № 1) | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 1-3 квартал 2020 года | 0,247 | всего | 361,49300 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 180,91081 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 180,58219 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020 год | 36,6 | средства дорожного фонда сельского поселения | 339,10777 |
| 2.1 | Автомобильные дороги населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | зимнее и летнее содержание | 1-4 квартал 2020 года | 36,6 | средства дорожного фонда сельского поселения | 339,10777 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования, местного значения в границах населенных пунктов | Администрация сельского поселения |  | 2-3 квартал 2020 года | - | средства дорожного фонда сельского поселения | 100,00000 |
| 4. | Изготовление, согласование и проверка сметной документации на ремонт автомобильных дорог и подъездных путей к МКД | Администрация сельского поселения |  | февраль-апрель 2020 года | - | средства дорожного фонда сельского поселения | 85,70000 |
| 5. | Изготовление и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования в границах населенных пунктах сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2-3 квартал 2020 года | - | средства дорожного фонда сельского поселения | 50,00000 |

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, капремонта и ремонта, площадь, объем   финансирования   корректируется

ежеквартально