Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2019   № 11-рг

п. Пола

Об утверждении Плана мероприятий

на осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного

значения населенных пунктов

Полавского сельского поселения

на 2019 год

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения на 2019 год.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Опубликовать  распоряжение  в информационном бюллетене «ИнформПола» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения                                          С.М.Петров

Утверждён

распоряжением Администрации

сельского поселения

от 20.02.2019  № 11-рг

План мероприятий

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения  на 2019 год

| № в/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Виды планируемых работ | Срок реализа- ции | Объем работ (км) | Источник финансиро вания | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего на дорожную деятельность | Администрация сельского поселения |  | 2019 год |  | всего | 2922,49981 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 1251,00000 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 1671,49981 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 2-3 квартал 2019 года | 1,0661 | всего | 1453,50000 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 1251,00000 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 202,50000 |
| 1.1 | п.Пола ул.Октябрьская (участок № 2) | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 2-3 квартал 2019 года | 0,4889 | всего | 584,22800 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 492,44000 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 91,78800 |
| 1.2 | п.Пола ул.Парковая | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного покрытия | 2-3 квартал 2019 года | 0,284 | всего | 157,26700 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 132,56000 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 24,70700 |
| 1.3 | Ремонт участка подъездного пути к многоквартирным домам №№50,46а,58,48а,46,44,52,54 ул.Пионерская, п.Пола в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация сельского поселения | ремонт дорожного асфальтобетонного покрытия | 2-3 квартал 2019 года | 0,2932 | всего | 712,00500 |
|  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета | 626,00000 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного фонда сельского поселения | 86,00500 |
| 2. | Ремонт проездов | Администрация сельского поселения |  | 2019 год | 0,150 | средства дорожного фонда сельского поселения | 350,00000 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Полавского сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2019 год | 36,6 | средства дорожного фонда сельского поселения | 1003,79981 |
| 3.1 | Автомобильные дороги населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | зимнее и летнее содержание | 1-4 квартал 2019 года | 36,6 | средства дорожного фонда сельского поселения | 1003,79981 |
| 4 | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 1-3 квартал 2019 года | - | средства дорожного фонда сельского поселения | 100,00000 |
| 5 | Проверка и согласование сметной документации на ремонт автомобильных дорог | Администрация сельского поселения |  | февраль-апрель 2019 года | - | средства дорожного фонда сельского поселения | 15,20000 |

Примечание: * - Вид расходов, наименование объектов строительства, реконструкции, капремонта и ремонта, площадь, объем   финансирования   корректируется

ежеквартально